## Slide 1
تنفيذ نظام ERP/CRM
المراحل والمعالم · 1 نوفمبر 2026 – 15 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
الاختيار
التحليل والتصميم
البناء
الاختبار والتدريب
الإطلاق الفعلي

## Slide 2
تنفيذ نظام ERP/CRM
المهام · 1 نوفمبر 2026 – 15 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
1 الاختيار
1.1 جمع المتطلبات
1.2 اختيار المورّد
1.3 توقيع العقد
2 التحليل والتصميم
2.1 تحليل العمليات
2.2 تصميم الحل
2.3 اعتماد التصميم
3 البناء
3.1 إعداد النظام
3.2 التكاملات
3.3 ترحيل البيانات
4 الاختبار والتدريب
4.1 اختبار النظام

## Slide 3
تنفيذ نظام ERP/CRM
المهام · 1 نوفمبر 2026 – 15 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
4.2 اختبار قبول المستخدم
4.3 تدريب المستخدمين
5 الإطلاق الفعلي
5.1 الإطلاق الفعلي
5.2 الدعم المكثف بعد الإطلاق
5.3 إغلاق المشروع