## Slide 1
Harmonogram stavby
Fáze a milníky · 2. 11. 2026 – 24. 5. 2027
lis
pro
led
úno
bře
dub
kvě
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
Představební fáze
Zařízení staveniště a zemní práce
Hrubá stavba
Obálka budovy
TZB
Dokončovací práce
Předání a převzetí

## Slide 2
Harmonogram stavby
Úkoly · 2. 11. 2026 – 24. 5. 2027
lis
pro
led
úno
bře
dub
kvě
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
1 Představební fáze
1.1 Prováděcí dokumentace
1.2 Stavební povolení
1.3 Výběr zhotovitele a smlouva o dílo
1.4 Zahájení stavby
2 Zařízení staveniště a zemní práce
2.1 Zařízení staveniště
2.2 Výkopy a zemní práce
3 Hrubá stavba
3.1 Základy
3.2 Svislé konstrukce: sloupy, stěny a průvlaky
3.3 Stropy a střecha
3.4 Hrubá stavba dokončena
4 Obálka budovy

## Slide 3
Harmonogram stavby
Úkoly · 2. 11. 2026 – 24. 5. 2027
lis
pro
led
úno
bře
dub
kvě
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
4.1 Zdivo a příčky
4.2 Hydroizolace a zateplení
4.3 Výplně otvorů
5 TZB
5.1 Zdravotechnika a vytápění
5.2 Elektroinstalace
6 Dokončovací práce
6.1 Omítky a potěry
6.2 Podlahy a obklady
6.3 Malby a nátěry
6.4 Venkovní úpravy
7 Předání a převzetí
7.1 Zkoušky, revize a certifikáty
7.2 Kolaudace a předání stavby