## Slide 1
Implementace ERP/CRM
Fáze a milníky · 2. 11. 2026 – 16. 3. 2027
lis
pro
led
úno
bře
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
Výběr
Analýza a návrh
Vývoj
Testování a školení
Spuštění do ostrého provozu

## Slide 2
Implementace ERP/CRM
Úkoly · 2. 11. 2026 – 16. 3. 2027
lis
pro
led
úno
bře
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
1 Výběr
1.1 Sběr požadavků
1.2 Výběr dodavatele
1.3 Smlouva podepsána
2 Analýza a návrh
2.1 Analýza procesů
2.2 Návrh řešení
2.3 Schválení návrhu
3 Vývoj
3.1 Konfigurace systému
3.2 Integrace
3.3 Migrace dat
4 Testování a školení
4.1 Systémové testování

## Slide 3
Implementace ERP/CRM
Úkoly · 2. 11. 2026 – 16. 3. 2027
lis
pro
led
úno
bře
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
4.2 Uživatelské akceptační testování
4.3 Školení uživatelů
5 Spuštění do ostrého provozu
5.1 Spuštění do ostrého provozu
5.2 Zvýšená podpora po spuštění
5.3 Uzavření projektu