## Slide 1
Spuštění webu
Fáze a milníky · 2. 11. 2026 – 30. 12. 2026
lis
pro
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
Analýza
Návrh
Obsah
Vývoj
Spuštění

## Slide 2
Spuštění webu
Úkoly · 2. 11. 2026 – 30. 12. 2026
lis
pro
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
1 Analýza
1.1 Zahajovací schůzka
1.2 Cíle a požadavky
1.3 Mapa webu a plán obsahu
2 Návrh
2.1 Wireframy
2.2 Vizuální návrh
2.3 Návrh schválen
3 Obsah
3.1 Tvorba textů
3.2 Fotografie a média
4 Vývoj
4.1 Nastavení hostingu a CMS
4.2 Vývoj front-endu

## Slide 3
Spuštění webu
Úkoly · 2. 11. 2026 – 30. 12. 2026
lis
pro
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
4.3 Nahrání obsahu
4.4 SEO a analytika
5 Spuštění
5.1 Testování a kontrola kvality
5.2 Opravy
5.3 Spuštění do ostrého provozu
5.4 Zhodnocení po spuštění