## Slide 1
Byggetidsplan
Faser og milepæle · 2. nov. 2026 – 24. maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
apr.
maj
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
Forberedelse
Etablering og jordarbejde
Råhus
Klimaskærm
Installationer
Aptering
Aflevering

## Slide 2
Byggetidsplan
Opgaver · 2. nov. 2026 – 24. maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
apr.
maj
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
1 Forberedelse
1.1 Hovedprojekt
1.2 Byggetilladelse
1.3 Udbud og entreprisekontrakt
1.4 Byggestart
2 Etablering og jordarbejde
2.1 Etablering af byggeplads
2.2 Udgravning og jordarbejde
3 Råhus
3.1 Fundering
3.2 Råhus: søjler, vægge og bjælker
3.3 Dæk og tag
3.4 Råhus færdigt
4 Klimaskærm

## Slide 3
Byggetidsplan
Opgaver · 2. nov. 2026 – 24. maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
apr.
maj
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
4.1 Murværk
4.2 Tagdækning og isolering
4.3 Vinduer og yderdøre
5 Installationer
5.1 VVS og varme
5.2 El-installation
6 Aptering
6.1 Pudsning og afretning
6.2 Gulve og fliser
6.3 Malerarbejde
6.4 Udenomsarealer
7 Aflevering
7.1 Afprøvning og attester
7.2 Aflevering til bygherre