## Slide 1
ERP/CRM-implementering
Faser og milepæle · 2. nov. 2026 – 16. mar. 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
Udvælgelse
Analyse og design
Udvikling
Test og undervisning
Go-live

## Slide 2
ERP/CRM-implementering
Opgaver · 2. nov. 2026 – 16. mar. 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
1 Udvælgelse
1.1 Indsamling af krav
1.2 Valg af leverandør
1.3 Kontrakt underskrevet
2 Analyse og design
2.1 Procesanalyse
2.2 Løsningsdesign
2.3 Godkendelse af design
3 Udvikling
3.1 Systemkonfiguration
3.2 Integrationer
3.3 Datamigrering
4 Test og undervisning
4.1 Systemtest

## Slide 3
ERP/CRM-implementering
Opgaver · 2. nov. 2026 – 16. mar. 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mar.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
4.2 Brugeraccepttest
4.3 Brugeruddannelse
5 Go-live
5.1 Go-live
5.2 Intensiv support efter go-live
5.3 Projektafslutning