## Slide 1
Renovering af bolig
Faser og milepæle · 2. nov. 2026 – 25. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
Projektering
Nedrivning
Installationer
Afslutning
Aflevering

## Slide 2
Renovering af bolig
Opgaver · 2. nov. 2026 – 25. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
1 Projektering
1.1 Opmåling
1.2 Indretningsdesign
1.3 Tilladelser og papirer
1.4 Tilbud fra håndværkere
1.5 Håndværker valgt
2 Nedrivning
2.1 Etablering af byggeplads
2.2 Nedrivning og nedtagning
2.3 Bortkørsel af byggeaffald
3 Installationer
3.1 VVS
3.2 El-installation
3.3 Afretning og pudsning

## Slide 3
Renovering af bolig
Opgaver · 2. nov. 2026 – 25. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
4 Afslutning
4.1 Gulve og fliser
4.2 Døre og vinduer
4.3 Maling
4.4 Køkken og badeværelsesinventar
5 Aflevering
5.1 Slutrengøring
5.2 Afsluttende eftersyn og aflevering