## Slide 1
Sprintbaseret softwareudvikling
Faser og milepæle · 2. nov. 2026 – 20. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Release

## Slide 2
Sprintbaseret softwareudvikling
Opgaver · 2. nov. 2026 – 20. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog og arkitektur
1.2 Miljøer og CI
2 Sprint 1
2.1 Sprintplanlægning
2.2 Udvikling og test
2.3 Gennemgang og retrospektiv
3 Sprint 2
3.1 Sprintplanlægning
3.2 Udvikling og test
3.3 Gennemgang og retrospektiv
4 Sprint 3
4.1 Sprintplanlægning
4.2 Udvikling og test

## Slide 3
Sprintbaseret softwareudvikling
Opgaver · 2. nov. 2026 – 20. jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
4.3 Gennemgang og retrospektiv
5 Sprint 4
5.1 Sprintplanlægning
5.2 Udvikling og test
5.3 Gennemgang og retrospektiv
6 Release
6.1 Stabilisering og regressionstest
6.2 Release til produktion
6.3 Support efter release