## Slide 1
Lancering af hjemmeside
Faser og milepæle · 2. nov. 2026 – 30. dec. 2026
nov.
dec.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
Afdækning
Design
Indhold
Udvikling
Lancering

## Slide 2
Lancering af hjemmeside
Opgaver · 2. nov. 2026 – 30. dec. 2026
nov.
dec.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
1 Afdækning
1.1 Kick-off-møde
1.2 Mål og krav
1.3 Sitemap og indholdsplan
2 Design
2.1 Wireframes
2.2 Visuelt design
2.3 Design godkendt
3 Indhold
3.1 Tekstforfatning
3.2 Fotos og medier
4 Udvikling
4.1 Opsætning af hosting og CMS
4.2 Frontend-udvikling

## Slide 3
Lancering af hjemmeside
Opgaver · 2. nov. 2026 – 30. dec. 2026
nov.
dec.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
4.3 Indlæsning af indhold
4.4 SEO og analyse
5 Lancering
5.1 Test og kvalitetssikring
5.2 Rettelser
5.3 Go-live
5.4 Evaluering efter lancering