## Slide 1
Bauzeitenplan
Phasen und Meilensteine · 2. Nov. 2026 – 24. Mai 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
Vorbereitung
Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Rohbau
Gebäudehülle
Technische Gebäudeausrüstung
Ausbau
Abnahme und Übergabe

## Slide 2
Bauzeitenplan
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 24. Mai 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
1 Vorbereitung
1.1 Ausführungsplanung
1.2 Baugenehmigung
1.3 Ausschreibung und Bauvertrag
1.4 Baubeginn
2 Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
2.1 Baustelleneinrichtung
2.2 Aushub und Erdarbeiten
3 Rohbau
3.1 Gründung und Bodenplatte
3.2 Rohbau: Stützen, Wände und Unterzüge
3.3 Decken und Dach
3.4 Rohbau fertig (Richtfest)
4 Gebäudehülle

## Slide 3
Bauzeitenplan
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 24. Mai 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
4.1 Mauerwerk und Ausfachung
4.2 Abdichtung und Dämmung
4.3 Fenster und Außentüren
5 Technische Gebäudeausrüstung
5.1 Sanitär und Heizung
5.2 Elektroinstallation
6 Ausbau
6.1 Putz und Estrich
6.2 Bodenbeläge und Fliesen
6.3 Malerarbeiten
6.4 Außenanlagen
7 Abnahme und Übergabe
7.1 Prüfungen und Abnahmen der Gewerke
7.2 Bauabnahme und Übergabe