## Slide 1
ERP/CRM-Einführung
Phasen und Meilensteine · 2. Nov. 2026 – 16. März 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
Auswahl
Analyse und Konzeption
Umsetzung
Tests und Schulung
Go-live

## Slide 2
ERP/CRM-Einführung
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 16. März 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
1 Auswahl
1.1 Anforderungsaufnahme
1.2 Anbieterauswahl
1.3 Vertrag unterzeichnet
2 Analyse und Konzeption
2.1 Prozessanalyse
2.2 Lösungskonzept
2.3 Konzept freigegeben
3 Umsetzung
3.1 Systemkonfiguration
3.2 Schnittstellen
3.3 Datenmigration
4 Tests und Schulung
4.1 Systemtest

## Slide 3
ERP/CRM-Einführung
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 16. März 2027
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
4.2 Abnahmetest
4.3 Anwenderschulung
5 Go-live
5.1 Produktivstart
5.2 Hypercare
5.3 Projektabschluss