## Slide 1
Hausrenovierung
Phasen und Meilensteine · 2. Nov. 2026 – 25. Jan. 2027
Nov
Dez
Jan
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
Planung
Abbruch
Installationen
Ausbau
Abnahme

## Slide 2
Hausrenovierung
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 25. Jan. 2027
Nov
Dez
Jan
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
1 Planung
1.1 Aufmaß
1.2 Innenraumplanung
1.3 Genehmigungen und Formalitäten
1.4 Angebote der Handwerker
1.5 Handwerker beauftragt
2 Abbruch
2.1 Baustelleneinrichtung
2.2 Abbruch und Rückbau
2.3 Schuttentsorgung
3 Installationen
3.1 Sanitärinstallation
3.2 Elektroinstallation
3.3 Estrich und Putz

## Slide 3
Hausrenovierung
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 25. Jan. 2027
Nov
Dez
Jan
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
4 Ausbau
4.1 Böden und Fliesen
4.2 Türen und Fenster
4.3 Malerarbeiten
4.4 Küche und Sanitärobjekte
5 Abnahme
5.1 Endreinigung
5.2 Abnahme und Übergabe