## Slide 1
Cronograma de obra
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 24 may 2027
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Fase previa
Implantación y movimiento de tierras
Estructura
Envolvente
Instalaciones
Acabados
Recepción y entrega

## Slide 2
Cronograma de obra
Tareas · 2 nov 2026 – 24 may 2027
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Fase previa
1.1 Proyecto de ejecución
1.2 Licencia de obra
1.3 Licitación y contrato de obra
1.4 Acta de replanteo e inicio de obra
2 Implantación y movimiento de tierras
2.1 Implantación de obra
2.2 Excavación y movimiento de tierras
3 Estructura
3.1 Cimentación
3.2 Estructura: pilares, muros y vigas
3.3 Forjados y cubierta
3.4 Estructura terminada
4 Envolvente

## Slide 3
Cronograma de obra
Tareas · 2 nov 2026 – 24 may 2027
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
4.1 Cerramientos y tabiquería
4.2 Impermeabilización y aislamiento
4.3 Carpintería exterior
5 Instalaciones
5.1 Fontanería y climatización
5.2 Instalación eléctrica
6 Acabados
6.1 Enlucidos y soleras
6.2 Pavimentos y alicatados
6.3 Pintura
6.4 Urbanización exterior
7 Recepción y entrega
7.1 Pruebas y certificados
7.2 Final de obra y entrega