## Slide 1
Reforma de vivienda
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 25 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Proyecto
Demolición
Instalaciones
Acabados
Entrega

## Slide 2
Reforma de vivienda
Tareas · 2 nov 2026 – 25 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Proyecto
1.1 Medición del inmueble
1.2 Proyecto de interiorismo
1.3 Licencias y trámites
1.4 Presupuestos de empresas
1.5 Empresa elegida
2 Demolición
2.1 Preparación de la obra
2.2 Demolición y retirada
2.3 Retirada de escombros
3 Instalaciones
3.1 Fontanería
3.2 Instalación eléctrica
3.3 Soleras y enlucidos

## Slide 3
Reforma de vivienda
Tareas · 2 nov 2026 – 25 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
4 Acabados
4.1 Suelos y alicatados
4.2 Puertas y ventanas
4.3 Pintura
4.4 Cocina y sanitarios
5 Entrega
5.1 Limpieza final
5.2 Inspección final y entrega