## Slide 1
Apertura de tienda
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 3 feb 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Planificación
Acondicionamiento
Mercancía y personal
Apertura

## Slide 2
Apertura de tienda
Tareas · 2 nov 2026 – 3 feb 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Planificación
1.1 Plan de negocio
1.2 Búsqueda del local
1.3 Contrato de alquiler firmado
1.4 Licencias y permisos
2 Acondicionamiento
2.1 Diseño de la tienda
2.2 Obras de acondicionamiento
2.3 Rótulo y escaparates
2.4 TPV y sistemas IT
3 Mercancía y personal
3.1 Proveedores y primer pedido
3.2 Selección de personal
3.3 Formación del personal

## Slide 3
Apertura de tienda
Tareas · 2 nov 2026 – 3 feb 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
3.4 Entrega y colocación de la mercancía
4 Apertura
4.1 Apertura suave
4.2 Promoción de la inauguración
4.3 Inauguración