## Slide 1
Desarrollo de software por sprints
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 20 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Lanzamiento

## Slide 2
Desarrollo de software por sprints
Tareas · 2 nov 2026 – 20 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog y arquitectura
1.2 Entornos e integración continua
2 Sprint 1
2.1 Planificación del sprint
2.2 Desarrollo y pruebas
2.3 Revisión y retrospectiva
3 Sprint 2
3.1 Planificación del sprint
3.2 Desarrollo y pruebas
3.3 Revisión y retrospectiva
4 Sprint 3
4.1 Planificación del sprint
4.2 Desarrollo y pruebas

## Slide 3
Desarrollo de software por sprints
Tareas · 2 nov 2026 – 20 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
4.3 Revisión y retrospectiva
5 Sprint 4
5.1 Planificación del sprint
5.2 Desarrollo y pruebas
5.3 Revisión y retrospectiva
6 Lanzamiento
6.1 Estabilización y pruebas de regresión
6.2 Puesta en producción
6.3 Soporte posterior al lanzamiento