## Slide 1
Lanzamiento de sitio web
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Análisis
Diseño
Contenidos
Desarrollo
Lanzamiento

## Slide 2
Lanzamiento de sitio web
Tareas · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Análisis
1.1 Reunión de arranque
1.2 Objetivos y requisitos
1.3 Mapa del sitio y plan de contenidos
2 Diseño
2.1 Wireframes
2.2 Diseño visual
2.3 Diseño aprobado
3 Contenidos
3.1 Redacción de textos
3.2 Fotos e imágenes
4 Desarrollo
4.1 Hosting y CMS
4.2 Desarrollo de las páginas

## Slide 3
Lanzamiento de sitio web
Tareas · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
4.3 Carga de contenidos
4.4 SEO y analítica
5 Lanzamiento
5.1 Pruebas y control de calidad
5.2 Correcciones
5.3 Sitio en línea
5.4 Revisión posterior al lanzamiento