## Slide 1
Sprinttipohjainen ohjelmistokehitys
Vaiheet ja merkkipaalut · 2.11.2026 – 20.1.2027
marras
joulu
tammi
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Julkaisu

## Slide 2
Sprinttipohjainen ohjelmistokehitys
Tehtävät · 2.11.2026 – 20.1.2027
marras
joulu
tammi
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog ja arkkitehtuuri
1.2 Ympäristöt ja CI
2 Sprint 1
2.1 Sprintin suunnittelu
2.2 Kehitys ja testaus
2.3 Katselmointi ja retrospektiivi
3 Sprint 2
3.1 Sprintin suunnittelu
3.2 Kehitys ja testaus
3.3 Katselmointi ja retrospektiivi
4 Sprint 3
4.1 Sprintin suunnittelu
4.2 Kehitys ja testaus

## Slide 3
Sprinttipohjainen ohjelmistokehitys
Tehtävät · 2.11.2026 – 20.1.2027
marras
joulu
tammi
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
4.3 Katselmointi ja retrospektiivi
5 Sprint 4
5.1 Sprintin suunnittelu
5.2 Kehitys ja testaus
5.3 Katselmointi ja retrospektiivi
6 Julkaisu
6.1 Vakautus ja regressiotestaus
6.2 Tuotantojulkaisu
6.3 Julkaisun jälkeinen tuki