## Slide 1
Planning de chantier
Phases et jalons · 2 nov. 2026 – 24 mai 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
Préparation
Installation et terrassement
Gros œuvre
Clos et couvert
Lots techniques
Second œuvre
Réception

## Slide 2
Planning de chantier
Tâches · 2 nov. 2026 – 24 mai 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
1 Préparation
1.1 Études d’exécution
1.2 Permis de construire
1.3 Appel d’offres et marché de travaux
1.4 Ordre de service de démarrage
2 Installation et terrassement
2.1 Installation de chantier
2.2 Terrassement et fouilles
3 Gros œuvre
3.1 Fondations
3.2 Élévation : poteaux, voiles et poutres
3.3 Planchers et toiture
3.4 Gros œuvre achevé
4 Clos et couvert

## Slide 3
Planning de chantier
Tâches · 2 nov. 2026 – 24 mai 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
4.1 Maçonnerie et cloisons
4.2 Étanchéité et isolation
4.3 Menuiseries extérieures
5 Lots techniques
5.1 Plomberie et chauffage
5.2 Électricité
6 Second œuvre
6.1 Enduits et chapes
6.2 Revêtements de sols et faïence
6.3 Peinture
6.4 Aménagements extérieurs (VRD)
7 Réception
7.1 Essais, levée des réserves et attestations
7.2 Réception des travaux