## Slide 1
Déploiement ERP/CRM
Phases et jalons · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
Sélection
Analyse et conception
Réalisation
Recette et formation
Démarrage

## Slide 2
Déploiement ERP/CRM
Tâches · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
1 Sélection
1.1 Recueil des besoins
1.2 Choix de l’éditeur
1.3 Contrat signé
2 Analyse et conception
2.1 Analyse des processus
2.2 Conception de la solution
2.3 Conception validée
3 Réalisation
3.1 Paramétrage du système
3.2 Interfaces
3.3 Reprise des données
4 Recette et formation
4.1 Tests système

## Slide 3
Déploiement ERP/CRM
Tâches · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
déc.
janv.
févr.
mars
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
4.2 Recette utilisateurs
4.3 Formation des utilisateurs
5 Démarrage
5.1 Mise en production
5.2 Accompagnement post-démarrage
5.3 Clôture du projet