## Slide 1
Rénovation de maison
Phases et jalons · 2 nov. 2026 – 25 janv. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
Conception
Démolition
Réseaux
Finitions
Réception

## Slide 2
Rénovation de maison
Tâches · 2 nov. 2026 – 25 janv. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
1 Conception
1.1 Relevé et métrés
1.2 Plans d’aménagement
1.3 Autorisations et démarches
1.4 Devis des artisans
1.5 Entreprise retenue
2 Démolition
2.1 Installation du chantier
2.2 Démolition et dépose
2.3 Évacuation des gravats
3 Réseaux
3.1 Plomberie
3.2 Électricité
3.3 Chapes et enduits

## Slide 3
Rénovation de maison
Tâches · 2 nov. 2026 – 25 janv. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
4 Finitions
4.1 Sols et carrelage
4.2 Portes et fenêtres
4.3 Peinture
4.4 Cuisine et sanitaires
5 Réception
5.1 Nettoyage de fin de chantier
5.2 Réception des travaux