## Slide 1
Ouverture de boutique
Phases et jalons · 2 nov. 2026 – 3 févr. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
Préparation
Aménagement
Stock et équipe
Ouverture

## Slide 2
Ouverture de boutique
Tâches · 2 nov. 2026 – 3 févr. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
1 Préparation
1.1 Business plan
1.2 Recherche du local
1.3 Bail signé
1.4 Licences et autorisations
2 Aménagement
2.1 Conception de la boutique
2.2 Travaux d’aménagement
2.3 Enseigne et vitrines
2.4 Caisse et informatique
3 Stock et équipe
3.1 Fournisseurs et première commande
3.2 Recrutement de l’équipe
3.3 Formation de l’équipe

## Slide 3
Ouverture de boutique
Tâches · 2 nov. 2026 – 3 févr. 2027
nov.
déc.
janv.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
3.4 Livraison et mise en rayon
4 Ouverture
4.1 Ouverture en douceur
4.2 Promotion de l’inauguration
4.3 Inauguration