## Slide 1
לוח זמנים לפרויקט בנייה
שלבים ואבני דרך · 1 בנוב׳ 2026 – 23 במאי 2027
נוב׳
דצמ׳
ינו׳
פבר׳
מרץ
אפר׳
מאי
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
שלב מקדים
התארגנות ועבודות עפר
שלד
מעטפת
מערכות
גמר
בדיקות ומסירה

## Slide 2
לוח זמנים לפרויקט בנייה
משימות · 1 בנוב׳ 2026 – 23 במאי 2027
נוב׳
דצמ׳
ינו׳
פבר׳
מרץ
אפר׳
מאי
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
1 שלב מקדים
1.1 תכנון מפורט
1.2 היתר בנייה
1.3 מכרז וחוזה ביצוע
1.4 תחילת עבודות
2 התארגנות ועבודות עפר
2.1 התארגנות באתר
2.2 חפירה ועבודות עפר
3 שלד
3.1 יסודות
3.2 שלד: עמודים, קירות וקורות
3.3 תקרות וגג
3.4 השלד הושלם
4 מעטפת

## Slide 3
לוח זמנים לפרויקט בנייה
משימות · 1 בנוב׳ 2026 – 23 במאי 2027
נוב׳
דצמ׳
ינו׳
פבר׳
מרץ
אפר׳
מאי
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
4.1 קירות ובנייה
4.2 איטום ובידוד
4.3 חלונות ודלתות חוץ
5 מערכות
5.1 אינסטלציה וחימום
5.2 חשמל
6 גמר
6.1 טיח ויציקות
6.2 ריצוף וחיפוי
6.3 צבע
6.4 פיתוח השטח
7 בדיקות ומסירה
7.1 בדיקות ואישורים
7.2 סיום עבודות ומסירה