## Slide 1
निर्माण कार्य की समय-सारणी
फ़ेज़ और माइलस्टोन · 2 नव॰ 2026 – 24 मई 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
फ़र॰
मार्च
अप्रैल
मई
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
निर्माण-पूर्व चरण
साइट की तैयारी और खुदाई
संरचना
भवन का बाहरी आवरण
MEP सेवाएँ
फिनिशिंग
निरीक्षण और हैंडओवर

## Slide 2
निर्माण कार्य की समय-सारणी
टास्क · 2 नव॰ 2026 – 24 मई 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
फ़र॰
मार्च
अप्रैल
मई
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
1 निर्माण-पूर्व चरण
1.1 विस्तृत डिज़ाइन
1.2 भवन निर्माण अनुमति
1.3 निविदा और निर्माण अनुबंध
1.4 कार्य आरंभ
2 साइट की तैयारी और खुदाई
2.1 साइट की तैयारी
2.2 खुदाई और मिट्टी का काम
3 संरचना
3.1 नींव
3.2 ऊपरी ढाँचा: कॉलम, दीवारें और बीम
3.3 स्लैब और छत
3.4 ढाँचा पूर्ण
4 भवन का बाहरी आवरण

## Slide 3
निर्माण कार्य की समय-सारणी
टास्क · 2 नव॰ 2026 – 24 मई 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
फ़र॰
मार्च
अप्रैल
मई
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
4.1 चिनाई और दीवारें
4.2 वॉटरप्रूफ़िंग और इन्सुलेशन
4.3 बाहरी खिड़कियाँ और दरवाज़े
5 MEP सेवाएँ
5.1 प्लंबिंग और हीटिंग
5.2 विद्युत स्थापना
6 फिनिशिंग
6.1 प्लास्टर और स्क्रीड
6.2 फ़र्श और टाइलिंग
6.3 पेंटिंग
6.4 बाहरी कार्य और लैंडस्केपिंग
7 निरीक्षण और हैंडओवर
7.1 परीक्षण और प्रमाणपत्र
7.2 कार्य पूर्णता और हैंडओवर