## Slide 1
घर का नवीनीकरण
फ़ेज़ और माइलस्टोन · 2 नव॰ 2026 – 25 जन॰ 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
डिज़ाइन
तोड़-फोड़
इंस्टॉलेशन
फिनिशिंग
हैंडओवर

## Slide 2
घर का नवीनीकरण
टास्क · 2 नव॰ 2026 – 25 जन॰ 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
1 डिज़ाइन
1.1 सर्वेक्षण और माप
1.2 इंटीरियर डिज़ाइन
1.3 अनुमतियाँ और कागज़ी कार्रवाई
1.4 ठेकेदारों के कोटेशन
1.5 ठेकेदार चयनित
2 तोड़-फोड़
2.1 साइट की तैयारी
2.2 तोड़-फोड़ और हटाना
2.3 मलबा हटाना
3 इंस्टॉलेशन
3.1 प्लंबिंग
3.2 विद्युत कार्य
3.3 स्क्रीड और प्लास्टर

## Slide 3
घर का नवीनीकरण
टास्क · 2 नव॰ 2026 – 25 जन॰ 2027
नव॰
दिस॰
जन॰
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
4 फिनिशिंग
4.1 फ़र्श और टाइलिंग
4.2 दरवाज़े और खिड़कियाँ
4.3 पेंटिंग
4.4 रसोई और बाथरूम फिक्स्चर
5 हैंडओवर
5.1 अंतिम सफ़ाई
5.2 अंतिम निरीक्षण और हैंडओवर