## Slide 1
Renovasi rumah
Fase dan milestone · 2 Nov 2026 – 25 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
Desain
Pembongkaran
Instalasi
Finishing
Serah terima

## Slide 2
Renovasi rumah
Tugas · 2 Nov 2026 – 25 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
1 Desain
1.1 Survei dan pengukuran
1.2 Desain interior
1.3 Perizinan dan dokumen
1.4 Penawaran kontraktor
1.5 Kontraktor terpilih
2 Pembongkaran
2.1 Persiapan lokasi proyek
2.2 Pembongkaran dan pelepasan
2.3 Pembuangan puing
3 Instalasi
3.1 Instalasi pipa
3.2 Instalasi listrik
3.3 Acian dan plesteran

## Slide 3
Renovasi rumah
Tugas · 2 Nov 2026 – 25 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
4 Finishing
4.1 Lantai dan keramik
4.2 Pintu dan jendela
4.3 Pengecatan
4.4 Dapur dan perlengkapan kamar mandi
5 Serah terima
5.1 Pembersihan akhir
5.2 Inspeksi akhir dan serah terima