## Slide 1
Peluncuran produk atau aplikasi
Fase dan milestone · 2 Nov 2026 – 29 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
Strategi
Pengembangan
Strategi go-to-market
Peluncuran

## Slide 2
Peluncuran produk atau aplikasi
Tugas · 2 Nov 2026 – 29 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
1 Strategi
1.1 Riset pasar
1.2 Positioning dan penetapan harga
1.3 Rencana peluncuran
2 Pengembangan
2.1 Pengembangan MVP
2.2 Pengujian beta
2.3 Perbaikan berdasarkan masukan
3 Strategi go-to-market
3.1 Halaman arahan
3.2 Media kit
3.3 Halaman toko aplikasi
3.4 Persiapan kampanye
4 Peluncuran

## Slide 3
Peluncuran produk atau aplikasi
Tugas · 2 Nov 2026 – 29 Jan 2027
Nov
Des
Jan
Template gratis dari Planitude · planitude.app
4.1 Hari peluncuran
4.2 Kampanye peluncuran
4.3 Evaluasi hasil 30 hari