## Slide 1
Cronoprogramma lavori edili
Fasi e milestone · 2 nov 2026 – 24 mag 2027
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
Fase preliminare
Cantiere e scavi
Strutture
Involucro
Impianti
Finiture
Collaudo e consegna

## Slide 2
Cronoprogramma lavori edili
Attività · 2 nov 2026 – 24 mag 2027
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
1 Fase preliminare
1.1 Progetto esecutivo
1.2 Permesso di costruire
1.3 Gara e contratto d’appalto
1.4 Inizio lavori
2 Cantiere e scavi
2.1 Allestimento del cantiere
2.2 Scavi e movimento terra
3 Strutture
3.1 Fondazioni
3.2 Strutture in elevazione
3.3 Solai e copertura
3.4 Struttura completata
4 Involucro

## Slide 3
Cronoprogramma lavori edili
Attività · 2 nov 2026 – 24 mag 2027
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
4.1 Tamponature e murature
4.2 Impermeabilizzazione e isolamento
4.3 Serramenti esterni
5 Impianti
5.1 Impianto idraulico e termico
5.2 Impianto elettrico
6 Finiture
6.1 Intonaci e massetti
6.2 Pavimenti e rivestimenti
6.3 Tinteggiature
6.4 Sistemazioni esterne
7 Collaudo e consegna
7.1 Collaudi e certificazioni
7.2 Fine lavori e consegna