## Slide 1
Implementazione ERP/CRM
Fasi e milestone · 2 nov 2026 – 16 mar 2027
nov
dic
gen
feb
mar
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
Selezione
Analisi e disegno
Realizzazione
Test e formazione
Avvio

## Slide 2
Implementazione ERP/CRM
Attività · 2 nov 2026 – 16 mar 2027
nov
dic
gen
feb
mar
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
1 Selezione
1.1 Raccolta dei requisiti
1.2 Scelta del fornitore
1.3 Contratto firmato
2 Analisi e disegno
2.1 Analisi dei processi
2.2 Disegno della soluzione
2.3 Disegno approvato
3 Realizzazione
3.1 Configurazione del sistema
3.2 Integrazioni
3.3 Migrazione dei dati
4 Test e formazione
4.1 Test di sistema

## Slide 3
Implementazione ERP/CRM
Attività · 2 nov 2026 – 16 mar 2027
nov
dic
gen
feb
mar
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
4.2 Collaudo con gli utenti
4.3 Formazione degli utenti
5 Avvio
5.1 Avvio in produzione
5.2 Assistenza post-avvio
5.3 Chiusura del progetto