## Slide 1
Ristrutturazione casa
Fasi e milestone · 2 nov 2026 – 25 gen 2027
nov
dic
gen
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
Progetto
Demolizioni
Impianti
Finiture
Consegna

## Slide 2
Ristrutturazione casa
Attività · 2 nov 2026 – 25 gen 2027
nov
dic
gen
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
1 Progetto
1.1 Rilievo e misure
1.2 Progetto degli interni
1.3 Pratiche e permessi
1.4 Preventivi delle imprese
1.5 Impresa scelta
2 Demolizioni
2.1 Allestimento del cantiere
2.2 Demolizioni e rimozioni
2.3 Smaltimento delle macerie
3 Impianti
3.1 Impianto idraulico
3.2 Impianto elettrico
3.3 Massetti e intonaci

## Slide 3
Ristrutturazione casa
Attività · 2 nov 2026 – 25 gen 2027
nov
dic
gen
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
4 Finiture
4.1 Pavimenti e rivestimenti
4.2 Porte e finestre
4.3 Tinteggiatura
4.4 Cucina e sanitari
5 Consegna
5.1 Pulizia finale
5.2 Collaudo e consegna