## Slide 1
Lancio sito web
Fasi e milestone · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
Analisi
Design
Contenuti
Sviluppo
Messa online

## Slide 2
Lancio sito web
Attività · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
1 Analisi
1.1 Riunione di avvio
1.2 Obiettivi e requisiti
1.3 Mappa del sito e piano dei contenuti
2 Design
2.1 Wireframe
2.2 Design grafico
2.3 Design approvato
3 Contenuti
3.1 Testi
3.2 Foto e immagini
4 Sviluppo
4.1 Hosting e CMS
4.2 Sviluppo delle pagine

## Slide 3
Lancio sito web
Attività · 2 nov 2026 – 30 dic 2026
nov
dic
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
4.3 Caricamento dei contenuti
4.4 SEO e statistiche
5 Messa online
5.1 Test e controllo qualità
5.2 Correzioni
5.3 Sito online
5.4 Verifica dopo il lancio