## Slide 1
住宅リフォーム
フェーズとマイルストーン · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
設計
解体
設備
仕上げ
引き渡し

## Slide 2
住宅リフォーム
タスク · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
1 設計
1.1 現地調査と採寸
1.2 内装設計
1.3 各種申請と許可
1.4 施工業者の見積もり
1.5 施工業者決定
2 解体
2.1 現場準備
2.2 解体・撤去
2.3 廃材処分
3 設備
3.1 給排水設備
3.2 電気設備
3.3 下地と左官

## Slide 3
住宅リフォーム
タスク · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
4 仕上げ
4.1 床とタイル
4.2 建具と窓
4.3 塗装
4.4 キッチンと水回り設備
5 引き渡し
5.1 最終清掃
5.2 竣工検査と引き渡し