## Slide 1
건설 공정표
단계와 마일스톤 · 2026년 11월 2일 – 2027년 5월 24일
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
착공 준비
가설 및 토공사
골조 공사
외피 공사
설비 공사
마감 공사
준공 및 인도

## Slide 2
건설 공정표
작업 · 2026년 11월 2일 – 2027년 5월 24일
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
1 착공 준비
1.1 실시설계
1.2 건축 허가
1.3 입찰 및 공사 계약
1.4 착공
2 가설 및 토공사
2.1 가설 공사
2.2 터파기 및 토공사
3 골조 공사
3.1 기초 공사
3.2 골조: 기둥, 벽, 보
3.3 슬래브 및 지붕
3.4 골조 완료(상량)
4 외피 공사

## Slide 3
건설 공정표
작업 · 2026년 11월 2일 – 2027년 5월 24일
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
4.1 조적 및 벽체 공사
4.2 방수 및 단열
4.3 외부 창호
5 설비 공사
5.1 급배수 및 냉난방
5.2 전기 공사
6 마감 공사
6.1 미장 및 바닥 미장
6.2 바닥 및 타일 공사
6.3 도장 공사
6.4 외부 조경 공사
7 준공 및 인도
7.1 시험 및 인증
7.2 준공 및 인도