## Slide 1
ERP/CRM 구축
단계와 마일스톤 · 2026년 11월 2일 – 2027년 3월 16일
11월
12월
1월
2월
3월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
선정
분석 및 설계
개발
테스트 및 교육
오픈

## Slide 2
ERP/CRM 구축
작업 · 2026년 11월 2일 – 2027년 3월 16일
11월
12월
1월
2월
3월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
1 선정
1.1 요구사항 수집
1.2 공급업체 선정
1.3 계약 체결
2 분석 및 설계
2.1 프로세스 분석
2.2 솔루션 설계
2.3 설계 승인
3 개발
3.1 시스템 구성
3.2 시스템 연동
3.3 데이터 이관
4 테스트 및 교육
4.1 시스템 테스트

## Slide 3
ERP/CRM 구축
작업 · 2026년 11월 2일 – 2027년 3월 16일
11월
12월
1월
2월
3월
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
4.2 사용자 인수 테스트
4.3 사용자 교육
5 오픈
5.1 오픈
5.2 오픈 후 집중 지원
5.3 프로젝트 종료