## Slide 1
Lansering av nettsted
Faser og milepæler · 2. nov. 2026 – 30. des. 2026
nov
des
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
Forstudie
Design
Innhold
Utvikling
Lansering

## Slide 2
Lansering av nettsted
Oppgaver · 2. nov. 2026 – 30. des. 2026
nov
des
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
1 Forstudie
1.1 Oppstartsmøte
1.2 Mål og krav
1.3 Områdekart og innholdsplan
2 Design
2.1 Wireframes
2.2 Visuell design
2.3 Design godkjent
3 Innhold
3.1 Tekstforfatting
3.2 Bilder og medier
4 Utvikling
4.1 Oppsett av hosting og CMS
4.2 Frontend-utvikling

## Slide 3
Lansering av nettsted
Oppgaver · 2. nov. 2026 – 30. des. 2026
nov
des
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
4.3 Innlegging av innhold
4.4 SEO og analyse
5 Lansering
5.1 Testing og kvalitetssikring
5.2 Rettinger
5.3 Go-live
5.4 Evaluering etter lansering