## Slide 1
Wdrożenie ERP/CRM
Etapy i kamienie milowe · 2 lis 2026 – 16 mar 2027
lis
gru
sty
lut
mar
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
Wybór
Analiza i projekt
Realizacja
Testy i szkolenia
Uruchomienie

## Slide 2
Wdrożenie ERP/CRM
Zadania · 2 lis 2026 – 16 mar 2027
lis
gru
sty
lut
mar
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
1 Wybór
1.1 Zbieranie wymagań
1.2 Wybór dostawcy
1.3 Umowa podpisana
2 Analiza i projekt
2.1 Analiza procesów
2.2 Projekt rozwiązania
2.3 Projekt zatwierdzony
3 Realizacja
3.1 Konfiguracja systemu
3.2 Integracje
3.3 Migracja danych
4 Testy i szkolenia
4.1 Testy systemowe

## Slide 3
Wdrożenie ERP/CRM
Zadania · 2 lis 2026 – 16 mar 2027
lis
gru
sty
lut
mar
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
4.2 Testy akceptacyjne
4.3 Szkolenie użytkowników
5 Uruchomienie
5.1 Start produkcyjny
5.2 Wsparcie powdrożeniowe
5.3 Zamknięcie projektu