## Slide 1
Rozwój oprogramowania w sprintach
Etapy i kamienie milowe · 2 lis 2026 – 20 sty 2027
lis
gru
sty
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Wydanie

## Slide 2
Rozwój oprogramowania w sprintach
Zadania · 2 lis 2026 – 20 sty 2027
lis
gru
sty
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog i architektura
1.2 Środowiska i CI
2 Sprint 1
2.1 Planowanie sprintu
2.2 Programowanie i testy
2.3 Przegląd i retrospektywa
3 Sprint 2
3.1 Planowanie sprintu
3.2 Programowanie i testy
3.3 Przegląd i retrospektywa
4 Sprint 3
4.1 Planowanie sprintu
4.2 Programowanie i testy

## Slide 3
Rozwój oprogramowania w sprintach
Zadania · 2 lis 2026 – 20 sty 2027
lis
gru
sty
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
4.3 Przegląd i retrospektywa
5 Sprint 4
5.1 Planowanie sprintu
5.2 Programowanie i testy
5.3 Przegląd i retrospektywa
6 Wydanie
6.1 Stabilizacja i testy regresji
6.2 Wydanie produkcyjne
6.3 Wsparcie po wydaniu