## Slide 1
Uruchomienie strony internetowej
Etapy i kamienie milowe · 2 lis 2026 – 30 gru 2026
lis
gru
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
Analiza
Projekt graficzny
Treści
Wdrożenie
Publikacja

## Slide 2
Uruchomienie strony internetowej
Zadania · 2 lis 2026 – 30 gru 2026
lis
gru
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
1 Analiza
1.1 Spotkanie inaugurujące
1.2 Cele i wymagania
1.3 Mapa strony i plan treści
2 Projekt graficzny
2.1 Makiety funkcjonalne
2.2 Projekt wizualny
2.3 Projekt zatwierdzony
3 Treści
3.1 Teksty
3.2 Zdjęcia i grafiki
4 Wdrożenie
4.1 Hosting i CMS
4.2 Kodowanie stron

## Slide 3
Uruchomienie strony internetowej
Zadania · 2 lis 2026 – 30 gru 2026
lis
gru
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
4.3 Wprowadzenie treści
4.4 SEO i analityka
5 Publikacja
5.1 Testy i kontrola jakości
5.2 Poprawki
5.3 Strona online
5.4 Przegląd po starcie