## Slide 1
Implantação de ERP/CRM
Etapas e marcos · 2 de nov. de 2026 – 16 de mar. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
Seleção
Análise e desenho
Construção
Testes e treinamento
Go-live

## Slide 2
Implantação de ERP/CRM
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 16 de mar. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
1 Seleção
1.1 Levantamento de requisitos
1.2 Escolha do fornecedor
1.3 Contrato assinado
2 Análise e desenho
2.1 Análise de processos
2.2 Desenho da solução
2.3 Desenho aprovado
3 Construção
3.1 Configuração do sistema
3.2 Integrações
3.3 Migração de dados
4 Testes e treinamento
4.1 Testes de sistema

## Slide 3
Implantação de ERP/CRM
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 16 de mar. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
4.2 Testes de aceitação
4.3 Treinamento dos usuários
5 Go-live
5.1 Entrada em produção
5.2 Operação assistida
5.3 Encerramento do projeto