## Slide 1
Abertura de loja
Etapas e marcos · 2 de nov. de 2026 – 3 de fev. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
Planejamento
Montagem da loja
Estoque e equipe
Abertura

## Slide 2
Abertura de loja
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 3 de fev. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
1 Planejamento
1.1 Plano de negócios
1.2 Busca do ponto
1.3 Contrato de aluguel assinado
1.4 Licenças e alvarás
2 Montagem da loja
2.1 Projeto da loja
2.2 Obras de adequação
2.3 Fachada e vitrines
2.4 PDV e sistemas de TI
3 Estoque e equipe
3.1 Fornecedores e primeiro pedido
3.2 Contratação da equipe
3.3 Treinamento da equipe

## Slide 3
Abertura de loja
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 3 de fev. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
3.4 Entrega e exposição do estoque
4 Abertura
4.1 Pré-inauguração
4.2 Divulgação da inauguração
4.3 Inauguração