## Slide 1
Tidplan för byggprojekt
Faser och milstolpar · 2 nov. 2026 – 24 maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
apr.
maj
Gratis mall från Planitude · planitude.app
Förberedelser
Etablering och markarbeten
Stomme
Klimatskal
Installationer
Invändiga ytskikt
Besiktning och överlämning

## Slide 2
Tidplan för byggprojekt
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 24 maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
apr.
maj
Gratis mall från Planitude · planitude.app
1 Förberedelser
1.1 Bygghandlingar
1.2 Bygglov
1.3 Upphandling och entreprenadkontrakt
1.4 Byggstart
2 Etablering och markarbeten
2.1 Etablering av byggarbetsplats
2.2 Schaktning och markarbeten
3 Stomme
3.1 Grundläggning
3.2 Stomresning: pelare, väggar och balkar
3.3 Bjälklag och tak
3.4 Stommen klar
4 Klimatskal

## Slide 3
Tidplan för byggprojekt
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 24 maj 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
apr.
maj
Gratis mall från Planitude · planitude.app
4.1 Murverk och väggar
4.2 Tätskikt och isolering
4.3 Fönster och ytterdörrar
5 Installationer
5.1 VVS och värme
5.2 Elinstallation
6 Invändiga ytskikt
6.1 Puts och avjämning
6.2 Golv och kakel
6.3 Målning
6.4 Markanläggning
7 Besiktning och överlämning
7.1 Provningar och slutbesiktning
7.2 Slutbesiktning och överlämning