## Slide 1
ERP/CRM-implementering
Faser och milstolpar · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
Urval
Analys och design
Utveckling
Testning och utbildning
Driftsättning

## Slide 2
ERP/CRM-implementering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
1 Urval
1.1 Kravinsamling
1.2 Val av leverantör
1.3 Avtal undertecknat
2 Analys och design
2.1 Processanalys
2.2 Lösningsdesign
2.3 Godkännande av design
3 Utveckling
3.1 Systemkonfiguration
3.2 Integrationer
3.3 Datamigrering
4 Testning och utbildning
4.1 Systemtest

## Slide 3
ERP/CRM-implementering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 16 mars 2027
nov.
dec.
jan.
feb.
mars
Gratis mall från Planitude · planitude.app
4.2 Acceptanstest med användare
4.3 Användarutbildning
5 Driftsättning
5.1 Driftsättning
5.2 Intensivstöd efter driftstart
5.3 Projektavslut