## Slide 1
Husrenovering
Faser och milstolpar · 2 nov. 2026 – 25 jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
Projektering
Rivning
Installationer
Ytskikt
Överlämning

## Slide 2
Husrenovering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 25 jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
1 Projektering
1.1 Uppmätning
1.2 Inredningsplanering
1.3 Tillstånd och handlingar
1.4 Offerter från entreprenörer
1.5 Entreprenör vald
2 Rivning
2.1 Etablering av byggplats
2.2 Rivning och utrivning
2.3 Bortforsling av rivningsavfall
3 Installationer
3.1 VVS
3.2 Elinstallation
3.3 Avjämning och puts

## Slide 3
Husrenovering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 25 jan. 2027
nov.
dec.
jan.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
4 Ytskikt
4.1 Golv och kakel
4.2 Dörrar och fönster
4.3 Målning
4.4 Kök och badrumsinredning
5 Överlämning
5.1 Slutstädning
5.2 Slutbesiktning och överlämning