## Slide 1
Webbplatslansering
Faser och milstolpar · 2 nov. 2026 – 30 dec. 2026
nov.
dec.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
Förstudie
Design
Innehåll
Utveckling
Lansering

## Slide 2
Webbplatslansering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 30 dec. 2026
nov.
dec.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
1 Förstudie
1.1 Uppstartsmöte
1.2 Mål och krav
1.3 Webbplatskarta och innehållsplan
2 Design
2.1 Wireframes
2.2 Visuell design
2.3 Design godkänd
3 Innehåll
3.1 Copywriting
3.2 Foton och media
4 Utveckling
4.1 Konfigurering av hosting och CMS
4.2 Frontendutveckling

## Slide 3
Webbplatslansering
Aktiviteter · 2 nov. 2026 – 30 dec. 2026
nov.
dec.
Gratis mall från Planitude · planitude.app
4.3 Inläggning av innehåll
4.4 SEO och analys
5 Lansering
5.1 Testning och kvalitetssäkring
5.2 Rättningar
5.3 Driftsättning
5.4 Utvärdering efter lansering