## Slide 1
ERP/CRM uygulaması
Aşamalar ve kilometre taşları · 2 Kas 2026 – 16 Mar 2027
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
Seçim
Analiz ve tasarım
Geliştirme
Test ve eğitim
Canlıya geçiş

## Slide 2
ERP/CRM uygulaması
Görevler · 2 Kas 2026 – 16 Mar 2027
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
1 Seçim
1.1 Gereksinim toplama
1.2 Tedarikçi seçimi
1.3 Sözleşme imzalandı
2 Analiz ve tasarım
2.1 Süreç analizi
2.2 Çözüm tasarımı
2.3 Tasarım onayı
3 Geliştirme
3.1 Sistem yapılandırması
3.2 Entegrasyonlar
3.3 Veri geçişi
4 Test ve eğitim
4.1 Sistem testi

## Slide 3
ERP/CRM uygulaması
Görevler · 2 Kas 2026 – 16 Mar 2027
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
4.2 Kullanıcı kabul testi
4.3 Kullanıcı eğitimi
5 Canlıya geçiş
5.1 Canlıya geçiş
5.2 Canlıya geçiş sonrası yoğun destek
5.3 Proje kapanışı