## Slide 1
Sprint tabanlı yazılım geliştirme
Aşamalar ve kilometre taşları · 2 Kas 2026 – 20 Oca 2027
Kas
Ara
Oca
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Yayın

## Slide 2
Sprint tabanlı yazılım geliştirme
Görevler · 2 Kas 2026 – 20 Oca 2027
Kas
Ara
Oca
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog ve mimari
1.2 Ortamlar ve CI
2 Sprint 1
2.1 Sprint planlaması
2.2 Geliştirme ve test
2.3 Gözden geçirme ve retrospektif
3 Sprint 2
3.1 Sprint planlaması
3.2 Geliştirme ve test
3.3 Gözden geçirme ve retrospektif
4 Sprint 3
4.1 Sprint planlaması
4.2 Geliştirme ve test

## Slide 3
Sprint tabanlı yazılım geliştirme
Görevler · 2 Kas 2026 – 20 Oca 2027
Kas
Ara
Oca
Planitude'dan ücretsiz şablon · planitude.app
4.3 Gözden geçirme ve retrospektif
5 Sprint 4
5.1 Sprint planlaması
5.2 Geliştirme ve test
5.3 Gözden geçirme ve retrospektif
6 Yayın
6.1 Sağlamlaştırma ve regresyon testi
6.2 Üretime çıkış
6.3 Yayın sonrası destek