## Slide 1
Календарний графік будівництва
Фази й віхи · 2 лист. 2026 р. – 24 трав. 2027 р.
лист.
груд.
січ.
лют.
бер.
квіт.
трав.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
Підготовчий етап
Облаштування майданчика і земляні роботи
Каркас
Огороджувальні конструкції
Інженерні мережі
Оздоблювальні роботи
Приймання та здача

## Slide 2
Календарний графік будівництва
Завдання · 2 лист. 2026 р. – 24 трав. 2027 р.
лист.
груд.
січ.
лют.
бер.
квіт.
трав.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
1 Підготовчий етап
1.1 Робочий проєкт
1.2 Дозвіл на будівництво
1.3 Тендер і договір підряду
1.4 Початок робіт
2 Облаштування майданчика і земляні роботи
2.1 Облаштування будмайданчика
2.2 Котлован і земляні роботи
3 Каркас
3.1 Фундаменти
3.2 Каркас: колони, стіни та балки
3.3 Перекриття та покрівля
3.4 Каркас зведено
4 Огороджувальні конструкції

## Slide 3
Календарний графік будівництва
Завдання · 2 лист. 2026 р. – 24 трав. 2027 р.
лист.
груд.
січ.
лют.
бер.
квіт.
трав.
Безкоштовний шаблон від Planitude · planitude.app
4.1 Мурування стін
4.2 Гідроізоляція та утеплення
4.3 Вікна та зовнішні двері
5 Інженерні мережі
5.1 Водопостачання та опалення
5.2 Електромонтажні роботи
6 Оздоблювальні роботи
6.1 Штукатурка та стяжка
6.2 Підлоги та облицювання
6.3 Малярні роботи
6.4 Благоустрій території
7 Приймання та здача
7.1 Випробування та сертифікати
7.2 Введення в експлуатацію