## Slide 1
Tiến độ thi công xây dựng
Giai đoạn và cột mốc · 2 thg 11, 2026 – 24 thg 5, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
Chuẩn bị đầu tư
Chuẩn bị công trường và đào đất
Kết cấu
Bao che
Cơ điện (MEP)
Hoàn thiện
Nghiệm thu và bàn giao

## Slide 2
Tiến độ thi công xây dựng
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 24 thg 5, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
1 Chuẩn bị đầu tư
1.1 Thiết kế bản vẽ thi công
1.2 Giấy phép xây dựng
1.3 Đấu thầu và hợp đồng thi công
1.4 Khởi công
2 Chuẩn bị công trường và đào đất
2.1 Lán trại và mặt bằng thi công
2.2 Đào đất và san nền
3 Kết cấu
3.1 Móng
3.2 Kết cấu thân: cột, vách và dầm
3.3 Sàn và mái
3.4 Cất nóc
4 Bao che

## Slide 3
Tiến độ thi công xây dựng
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 24 thg 5, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
4.1 Xây tường bao và tường ngăn
4.2 Chống thấm và cách nhiệt
4.3 Cửa sổ và cửa đi ngoài
5 Cơ điện (MEP)
5.1 Cấp thoát nước và điều hòa
5.2 Hệ thống điện
6 Hoàn thiện
6.1 Trát và cán nền
6.2 Lát sàn và ốp tường
6.3 Sơn bả
6.4 Hạ tầng ngoài nhà và cảnh quan
7 Nghiệm thu và bàn giao
7.1 Thử nghiệm và chứng nhận
7.2 Hoàn công và bàn giao