## Slide 1
Triển khai ERP/CRM
Giai đoạn và cột mốc · 2 thg 11, 2026 – 16 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
Lựa chọn
Phân tích và thiết kế
Xây dựng
Kiểm thử và đào tạo
Đưa vào vận hành

## Slide 2
Triển khai ERP/CRM
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 16 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
1 Lựa chọn
1.1 Thu thập yêu cầu
1.2 Lựa chọn nhà cung cấp
1.3 Đã ký hợp đồng
2 Phân tích và thiết kế
2.1 Phân tích quy trình
2.2 Thiết kế giải pháp
2.3 Phê duyệt thiết kế
3 Xây dựng
3.1 Cấu hình hệ thống
3.2 Tích hợp
3.3 Di chuyển dữ liệu
4 Kiểm thử và đào tạo
4.1 Kiểm thử hệ thống

## Slide 3
Triển khai ERP/CRM
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 16 thg 3, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
4.2 Kiểm thử chấp nhận của người dùng
4.3 Đào tạo người dùng
5 Đưa vào vận hành
5.1 Đưa vào vận hành
5.2 Hỗ trợ tăng cường sau vận hành
5.3 Kết thúc dự án