## Slide 1
Phát triển phần mềm theo sprint
Giai đoạn và cột mốc · 2 thg 11, 2026 – 20 thg 1, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Phát hành

## Slide 2
Phát triển phần mềm theo sprint
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 20 thg 1, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
1 Sprint 0
1.1 Backlog và kiến trúc
1.2 Môi trường và CI
2 Sprint 1
2.1 Lập kế hoạch sprint
2.2 Phát triển và kiểm thử
2.3 Review và retrospective
3 Sprint 2
3.1 Lập kế hoạch sprint
3.2 Phát triển và kiểm thử
3.3 Review và retrospective
4 Sprint 3
4.1 Lập kế hoạch sprint
4.2 Phát triển và kiểm thử

## Slide 3
Phát triển phần mềm theo sprint
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 20 thg 1, 2027
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
4.3 Review và retrospective
5 Sprint 4
5.1 Lập kế hoạch sprint
5.2 Phát triển và kiểm thử
5.3 Review và retrospective
6 Phát hành
6.1 Ổn định hóa và kiểm thử hồi quy
6.2 Phát hành lên production
6.3 Hỗ trợ sau phát hành